REGISTRO DE ASESORÍA TÉCNICA

| Fecha | 9 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma web para la gestión, validación y análisis de la producción de vacunación - DDRISS San Marcos |
| Asesor técnico | Erick De Paz |
| Secretario | Kenneth David García Ramírez |
| Integrantes presentes | Todos |

1. Indicaciones y tareas acordadas

| Tema | Acción acordada |
| --- | --- |
| Historias de usuario | Cada integrante debe elaborar historias de usuario para practicar su formulación. |
| Product Backlog | Incorporar las historias de usuario elaboradas al Product Backlog. |
| Story points | Asignar story points a cada historia según criterios de valoración. |
| Créditos en el software | Agregar al software un apartado de créditos para los integrantes del equipo. |
| Entrega para la próxima asesoría | Presentar las historias de usuario correspondientes a los sprints 1 y 2. |

2. Notas técnicas

• Las historias de usuario formarán parte del Product Backlog.

• Una historia de usuario corresponde a una funcionalidad que debe programarse; una tarea es una acción que se realiza para completar el trabajo.

• Cada historia de usuario tendrá story points, entendidos como una valoración asignada según determinados criterios.

• Ejemplo: ID: H1; nombre: «Informe de reportes enviados»; encargado: L.E.S.M.; Como: estadígrafa; Quiero: conocer la cantidad de formularios enviados; Para: «ella sabrá»; criterio de aceptación: «debe estar en PDF».

• El nombre debe reflejar la funcionalidad descrita y «Quiero» debe indicar una necesidad específica relacionada con el proyecto.

• Los criterios de aceptación deben describir condiciones suficientemente precisas para comprobar si la funcionalidad programada está completa. El ejemplo «debe estar en PDF» necesita mayor precisión.