REGISTRO DE ASESORÍA TÉCNICA No. 01

| Fecha | 23 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma web para la gestión, validación y análisis de la producción de vacunación - DDRISS San Marcos |
| Asesor técnico | ____________________________ |
| Secretario | Kenneth David García Ramírez |
| Integrantes presentes | ____________________________ |

1. Indicaciones y tareas acordadas

| Tema | Acción acordada | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrama 2.2 | Rediseñarlo como diagrama de contexto o diagrama 0. | Por asignar | Pendiente |
| Módulo de calidad, revisión y cierre | Revisar qué elementos sí corresponden a funcionalidades y reorganizar lo necesario. | Por asignar | Pendiente |
| Cronograma y sprints | Reestructurarlos para que cada sprint incluya análisis, diseño, desarrollo y pruebas, evitando tratarlos como fases aisladas. | Por asignar | Pendiente |
| Actividad inicial | Agregar una actividad previa al Sprint 1 con levantamiento inicial, historias de usuario y diseños preliminares. | Por asignar | Pendiente |
| Finalización del proyecto | Incluir implementación, pruebas con usuarios, entrega y capacitación. | Por asignar | Pendiente |
| Metodología Scrum | Agregar Sprint Planning antes de cada sprint y documentar Product Backlog, Sprint Review y Sprint Retrospective. | Por asignar | Pendiente |
| Marco teórico | Revisar su organización; desarrollar computación en la nube, despliegue y proveedores, y separar las tecnologías utilizadas. | Por asignar | Pendiente |
| Diseño preliminar | Preparar un diseño preliminar de base de datos. | Por asignar | Pendiente |
| Mockups | Preparar mockups preliminares; pueden utilizarse Figma o Google Stitch. | Por asignar | Pendiente |
| Comunicación | Crear cuentas o espacio de trabajo en Slack para llevar control de la comunicación del equipo. | Por asignar | Pendiente |

2. Notas técnicas

• Realizar pruebas unitarias, de integración y de validación durante el desarrollo.

• Al finalizar los sprints, realizar pruebas de sistema y pruebas de carga o estrés.

• Conservar evidencia de los Sprint Review y Sprint Retrospective realizados.