REGISTRO DE ASESORÍA TÉCNICA No. 02

| Fecha | 1 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Proyecto | Aplicación web para la gestión, validación y análisis de la producción de vacunación - DDRISS San Marcos |
| Asesor técnico | Erick De Paz |
| Secretario | Kenneth David García Ramírez |
| Integrantes presentes | Todos |

1. Indicaciones y tareas acordadas

| Tema | Acción acordada |
| --- | --- |
| Usuarios y empleados | Dividir la información actualmente concentrada en la tabla de usuario en dos tablas: usuario y empleado, separando los datos de acceso de la información correspondiente al personal. |
| Establecimiento | Agregar los campos de dirección y contacto a la información de los establecimientos de salud. |
| Interfaz de bitácora | Desarrollar una interfaz para consultar la bitácora, incorporando filtros por fecha y usuario, además de paginación para facilitar la revisión de los registros. |
| Diseño de interfaz | Consultar con el personal de la institución qué colores consideran adecuados para la interfaz y tomar esta retroalimentación como referencia para el diseño visual. |
| Solicitud de cambios en reportes aprobados | Definir el mecanismo para solicitar modificaciones excepcionales cuando un reporte del período ya se encuentre aprobado. La solicitud deberá realizarse de forma controlada, por ejemplo mediante una opción específica para gestionar cambios de emergencia. |
| Product Backlog y Jira | Crear el Product Backlog y configurar al menos el primer sprint en Jira. Las historias de usuario seleccionadas deberán trasladarse desde el Product Backlog al sprint y asignarse a un responsable. |
| Historias de usuario | Redactar las historias de usuario procurando la menor dependencia posible entre ellas y priorizando funcionalidades que puedan desarrollarse de manera independiente. |
| Avances de desarrollo | Para la próxima asesoría, presentar avances de desarrollo. Cada integrante dispondrá de un espacio para exponer el trabajo realizado. |
| Escalabilidad del sistema | Analizar la posibilidad de que la solución pueda generalizarse para ser utilizada por otras DDRISS y, eventualmente, a nivel nacional. Si resulta viable, considerar este alcance potencial dentro de la justificación e impacto del proyecto. |

2. Notas técnicas

• La solicitud de cambios posteriores a la aprobación deberá manejarse como un procedimiento excepcional y controlado, conservando la trazabilidad de las modificaciones realizadas.

• La posible ampliación del sistema a otras DDRISS deberá analizarse desde el diseño para determinar qué elementos necesitan ser configurables o generalizables y cuáles dependen específicamente de San Marcos.

• Para la defensa del proyecto deberá prepararse una justificación técnica clara del uso de MongoDB dentro de la estrategia de persistencia políglota.