Asesoría 16 de septiembre

Propuesta de ampliación y fortalecimiento del sistema

1. Introducción

El sistema propuesto mantiene como funcionalidades principales el registro de la producción de vacunación y la generación de informes de cobertura. Sin embargo, para aumentar su complejidad técnica y demostrar una mayor aplicación de conocimientos de Ingeniería en Sistemas, se propone incorporar funcionalidades orientadas a la validación, procesamiento, análisis y control de la información.

Las nuevas funcionalidades no buscan aumentar innecesariamente el tamaño del proyecto, sino aprovechar la información que ya será registrada para resolver problemas reales del proceso actual de la DDRISS San Marcos. Entre estos problemas se encuentran la dificultad para definir correctamente los denominadores de cobertura, la atribución de dosis aplicadas a personas de otros municipios, la ausencia de controles automatizados de calidad y la necesidad de establecer un proceso formal de revisión y cierre de la información. Estos aspectos fueron señalados como vacíos importantes en la revisión técnica del anteproyecto.

La propuesta se divide en nueve funcionalidades principales, organizadas desde aquellas necesarias para fortalecer el núcleo del sistema hasta aquellas que aportan mayor capacidad de análisis y visualización.

A. Formularios dinámicos y versionados

¿En qué consiste?

Actualmente, el sistema contempla un formulario para registrar la producción de vacunación. La propuesta consiste en que este formulario no sea completamente fijo, sino que pueda adaptarse según el tipo de vacuna y sus características.

Por ejemplo, una vacuna podría requerir registrar dosis y grupo de edad, mientras que otra podría requerir además sexo. En lugar de programar cada formulario por separado, el sistema almacenaría la configuración de cada vacuna y utilizaría esa información para construir dinámicamente los campos que debe completar el usuario.

Además, cada configuración tendría una versión y vigencia, de modo que si las características de una vacuna cambian en el futuro, los registros antiguos puedan conservar la estructura con la que fueron capturados originalmente.

Esta propuesta responde directamente a la observación sobre la obsolescencia del formulario 5C y a la necesidad de manejar esquemas de captura versionados.

Tecnologías necesarias

- React

- Node.js + Express

- MySQL

- API REST

- JSON para configuración de formularios

- Lógica de generación dinámica de campos

La dificultad principal está en diseñar una estructura de datos suficientemente flexible para que el formulario pueda cambiar sin modificar constantemente el código.

Tiempo estimado

1.5 a 2.5 semanas

B. Modelo de población objetivo y denominadores

¿En qué consiste?

Para calcular correctamente una cobertura de vacunación no basta con conocer cuántas dosis fueron administradas. También es necesario conocer cuál es la población objetivo sobre la que se calcula esa cobertura.

Por ello, se propone crear un modelo que permita registrar la población objetivo por municipio, año, vacuna, dosis y grupo correspondiente.

Por ejemplo, el sistema podría almacenar que para determinado municipio y año existen 4,320 personas como población objetivo para una vacuna específica. Esa información posteriormente será utilizada como denominador para calcular la cobertura.

El documento de observaciones identifica esta ausencia como uno de los principales vacíos que actualmente impiden definir adecuadamente la cobertura.

Tecnologías necesarias

- MySQL

- Node.js + Express

- API REST

- Consultas SQL

- Relaciones entre tablas

- Validaciones de datos

Tiempo estimado

4 a 7 días

Este componente puede desarrollarse paralelamente con el motor de indicadores.

C. Motor de indicadores y cálculo de cobertura

¿En qué consiste?

Con la información de producción y la población objetivo, el sistema podrá calcular automáticamente los indicadores de cobertura.

La idea no es simplemente colocar una fórmula fija en el código, sino crear un motor de indicadores que permita definir cómo se calcula cada indicador.

Cada indicador podría tener:

- numerador;

- denominador;

- vacuna;

- dosis;

- período;

- municipio;

- meta;

- regla de atribución.

Por ejemplo:

Cobertura = producción atribuible / población objetivo × 100

De esta manera, el sistema pasaría de únicamente almacenar datos a procesar información y generar indicadores de salud.

El documento propone precisamente que los indicadores sean configurables y que puedan incluir reglas de atribución, metas e identificación de valores anómalos, como coberturas superiores al 100 %.

Tecnologías necesarias

- MySQL

- Node.js + Express

- SQL

- JavaScript

- Reglas de negocio

- API REST

- React para visualización

Tiempo estimado

1.5 a 2 semanas

Esta es una de las funcionalidades más importantes del proyecto porque convierte los datos registrados en información útil para la toma de decisiones.

D. Atribución territorial de la vacunación

¿En qué consiste?

Actualmente se diferencia entre población propia y población de otros municipios, pero eso no permite saber con precisión de qué municipio proviene la persona vacunada.

La propuesta consiste en registrar el municipio de origen de la población atendida. De esta manera, el sistema podrá distinguir entre:

- municipio donde se administró la vacuna;

- municipio de procedencia de la persona.

Esto permitirá construir una relación origen × lugar de administración, evitando que las dosis aplicadas a población de otro municipio se asignen incorrectamente a la cobertura del municipio donde fueron aplicadas.

Este problema fue identificado explícitamente en la revisión técnica porque afecta la atribución correcta de las dosis y puede sesgar la cobertura municipal.

Tecnologías necesarias

- MySQL

- Node.js + Express

- SQL

- React

- Reglas de atribución territorial

Tiempo estimado

4 a 7 días

E. Módulo de calidad automática de datos

¿En qué consiste?

El sistema no debería limitarse a comprobar que un campo esté lleno. También debe verificar si los datos registrados son coherentes entre sí.

Se propone implementar reglas automáticas para detectar situaciones como:

- totales que no coinciden con sus componentes;

- registros incompletos;

- datos fuera del período correspondiente;

- coberturas superiores al 100 %;

- inconsistencias entre dosis;

- registros duplicados o sospechosos;

- datos que requieren revisión.

El sistema podría mostrar alertas como:

“El total de dosis no coincide con la suma de población propia y población de otros municipios.”

o:

“El valor registrado genera una cobertura superior al 100 %.”

La revisión técnica propone controles de completitud, oportunidad, consistencia interna, consistencia temporal y detección de anomalías.

Tecnologías necesarias

- Node.js + Express

- MySQL

- SQL

- Reglas de negocio

- React

- Validaciones automáticas

Tiempo estimado

1 a 1.5 semanas

Esta funcionalidad tiene una relación muy buena entre dificultad y valor académico, porque demuestra que el sistema analiza y valida la información, no solamente la almacena.

F. Flujo de revisión y cierre mensual

¿En qué consiste?

Se propone establecer un flujo formal para controlar el estado de la información registrada durante cada período.

El proceso podría manejar estados como:

Borrador → Enviado → En revisión → Aprobado → Cerrado

Cada estado tendría reglas y permisos diferentes.

Por ejemplo, mientras un registro esté en borrador puede ser modificado por el encargado del establecimiento. Cuando sea enviado, deberá pasar a revisión. Una vez aprobado y cerrado el período, la información no podrá modificarse directamente.

En caso de necesitar una corrección, se generaría una rectificación controlada, manteniendo el historial de cambios.

Esto permitiría sustituir técnicamente la verificación presencial mensual mediante un flujo de revisión dentro del sistema. El documento propone justamente un flujo de estados, cierre de períodos y rectificaciones versionadas.

Tecnologías necesarias

- Node.js + Express

- MySQL

- Sistema de roles y permisos

- Máquina de estados

- Bitácora de cambios

- React

Tiempo estimado

1 a 1.5 semanas

G. Dashboard y mapa interactivo de cobertura

¿En qué consiste?

Además de los reportes y tablas, el sistema tendría un tablero de control donde las autoridades puedan visualizar el estado de la cobertura de vacunación de forma más rápida.

El dashboard podría mostrar:

- cobertura departamental;

- cobertura por municipio;

- municipios debajo de la meta;

- evolución mensual;

- vacunas con menor cobertura;

- cantidad de reportes pendientes;

- alertas de calidad.

Como complemento, se propone integrar un mapa interactivo de San Marcos, donde cada municipio aparezca representado según su nivel de cobertura.

Por ejemplo:

- verde: cobertura igual o superior a la meta;

- amarillo: cobertura cercana a la meta;

- rojo: cobertura por debajo de la meta.

El informe de observaciones plantea precisamente un mapa coroplético como una funcionalidad de esfuerzo medio y valor directo para la presentación de resultados en el consejo técnico.

Tecnologías necesarias

- React

- Librería de gráficos

- Leaflet

- GeoJSON de los municipios

- API propia

- MySQL

Tiempo estimado

5 a 8 días

Esta funcionalidad tiene además un valor importante para la presentación final, porque visualmente permite mostrar una diferencia evidente respecto a un sistema convencional de captura y reportes.

H. Proyección de cobertura y cálculo de brecha

¿En qué consiste?

El sistema no solo mostraría la cobertura actual, sino que podría realizar una proyección del comportamiento esperado.

Por ejemplo:

“La cobertura actual es de 87 %. Con el comportamiento registrado durante los últimos meses, se proyecta una cobertura aproximada de 92 % al cierre del período.”

Además, el sistema podría calcular la brecha de dosis:

“Se requieren aproximadamente 850 dosis adicionales para alcanzar la meta establecida.”

Esto permitiría que los reportes sean utilizados no solo para conocer qué ocurrió, sino también para apoyar la planificación de acciones de vacunación.

La revisión técnica identifica esta función como una propuesta de bajo esfuerzo una vez que exista el motor de indicadores y señala que puede utilizarse para planificar jornadas.

Tecnologías necesarias

- Node.js

- MySQL

- SQL

- JavaScript

- React

- Librería de gráficos

No es indispensable utilizar inteligencia artificial.

Tiempo estimado

4 a 7 días

I. Alertas automáticas

¿En qué consiste?

El sistema generaría automáticamente avisos cuando ocurra una situación que requiera atención.

Por ejemplo:

- municipio que aún no ha enviado su reporte;

- período próximo a cerrar;

- cobertura por debajo de la meta;

- registro con inconsistencias;

- información pendiente de revisión;

- municipio con una tendencia negativa.

Las alertas podrían visualizarse directamente dentro del sistema mediante un panel de notificaciones.

En una segunda etapa, si el tiempo lo permite, algunas podrían enviarse también por correo electrónico.

La propuesta de alertas de reporte pendiente aparece entre las funcionalidades de bajo esfuerzo recomendadas en el documento de observaciones.

Tecnologías necesarias

- Node.js

- MySQL

- React

- Tareas programadas

- Sistema de notificaciones

- Opcionalmente servicio de correo

Complejidad

Baja-media

Tiempo estimado

3 a 5 días

Es una funcionalidad relativamente sencilla que puede aportar bastante valor al flujo de trabajo.

J. Tasa de deserción entre dosis

Descripción: Permitirá identificar cuántas personas iniciaron un esquema de vacunación, pero no continuaron con las siguientes dosis. En el documento se plantea como ejemplo comparar la primera dosis con la tercera dosis.

Ejemplo: Si se aplicaron 1,000 primeras dosis y únicamente 800 terceras dosis:

Tasa de deserción = (1,000 − 800) / 1,000 × 100 = 20 %.

Esto indicaría que aproximadamente el 20 % de las personas que iniciaron el esquema no llegaron hasta la tercera dosis.